

**Portal de ventas colombiano: El paisa.com**

Desarrolladores Asociados

Richard Felipe Porras Corzo

Gerente

16 de septiembre de 2021

Presenta la propuesta de negocio a:

**Jhon Jairo Cortés Parada**

Gerente: www.elpaisa.com

Contenido

[**2** **INTRODUCCIÓN** 3](#_Toc82700274)

[**3** **OBJETIVOS** 4](#_Toc82700275)

[**3.1** **OBJETIVO GENERAL** 4](#_Toc82700276)

[**3.2** **OBJETIVOS ESPECIFICOS** 4](#_Toc82700277)

[**4** **PROPUESTA TÉCNICA** 4](#_Toc82700278)

[**4.1** **PAGINA WEB CORPORATIVA.** 4](#_Toc82700279)

[**5** **TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO** 5](#_Toc82700280)

[**6** **CONTROL DEL PROYECTO** 6](#_Toc82700281)

[**7** **DURACIÓN** 7](#_Toc82700282)

[**8** **INVERSIÓN** 7](#_Toc82700283)

[**8.1** **FORMA DE PAGO** 8](#_Toc82700284)

# INTRODUCCIÓN

La globalización es un hecho que llegó para quedarse y, gracias a él, el comercio mundial ha ido progresando y digitalizándose a pasos agigantados; prueba de ello, son portales como linio y mercado libre. Sin embargo, estos sitios tienen algo en particular y es que no poseen la calidez que una persona puede brindar al momento de realizar una venta; y por ello, se gesta la propuesta empresarial elpaisa.com. En Desarrolladores Asociados S.A.S., somos conscientes de la importancia de brindar esa calidez humana a los proyectos y por ello, el día de hoy presentamos para su consideración una propuesta basada en el valor agregado que sólo desarrolladores que codifican con el corazón pueden brindar.

# OBJETIVOS

## **OBJETIVO GENERAL**

Diseñar y construir una plataforma tecnológica orientada a la Web, que permita administrar la interacción con los clientes de la empresa **elpaisa.com**.

## **OBJETIVOS ESPECIFICOS**

|  |  |
| --- | --- |
| Nro. | Descripción |
| 1 | Crear sitio web corporativo para registrar la venta a los clientes. |
| 2 | Crear intranet para la administración de los datos de facturación y clientes registrados |

# PROPUESTA TÉCNICA

## PAGINA WEB CORPORATIVA.

La página web comprende las siguientes secciones:

* Tendrá una página principal de bienvenida en la cual el usuario podrá registrar la compra de su producto, datos que irá a una base de datos. Adicional, podrá identificarse en el sistema a través de un usuario y una clave previamente establecida por el administrador a través de una previa solicitud. Así los usuarios del sistema serán de dos (2) tipos: Administrador y usuario.
* Una vez identificado el usuario se ingresa a una página en la cual el usuario tendría un menú administrativo en el cual puede agregar, eliminar, modificar y consultar usuarios de la plataforma. En el caso del usuario podrá consultar su histórico de compras hechas en el establecimiento e imprimir dichas facturas.
* Área footer: contendrá: Contáctenos, El acerca de la empresa, Vinculación a las redes sociales.
* Galería de imágenes. (administrable)
* Integración api chat de WhatsApp o Facebook.

# TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO

La plataforma se desarrollará utilizando las tecnologías web, bajo una arquitectura cliente servidor a continuación se especifica las diversas tecnologías utilizadas:

* La página web se basará en HTML5, CSS y Javascript.
* Se utilizará el framework REACT Js.
* Para el back-end se utilizará el frame work Sprint Boot de JAVA
* Para hacer el tema del API rest full, se usará la base de datos My SQL.
* La plataforma se podrá ejecutar en servidores con tecnología Linux.

# CONTROL DEL PROYECTO

Con el objetivo de dar transparencia y llevar un control detallado de la ejecución del proyecto, el cliente designará una persona responsable y con amplio conocimiento del funcionamiento de los sistemas utilizados en la empresa, de tal manera que pueda sugerir o advertir sobre cualquier problemática que pueda surgir en el proyecto.

De igual forma EMPRESA ha designado al ingeniero Richard Felipe Porras Corzo quien actualmente domina las tecnologías antes expuestas para el desarrollo de sistemas Web, para que realice las labores de coordinación durante el diseño y desarrollo de la solución informática. Entre las funciones de las personas asignadas por las dos entidades están:

* Dirigir y asesorar a las partes para lograr el cumplimiento del objeto del contrato establecido.
* Aprobar el cronograma de trabajo, y los productos entregables de cada fase del proyecto.
* Llevar un control de las actividades establecidas en el plan de trabajo.
* Realizar los informes periódicos que se entregarán al cliente.
* Resolver de manera oportuna todos los requerimientos de información que surjan entre las partes.
* Evaluar el avance del proyecto, de tal manera que se detecten las oportunidades de mejora a tiempo, para reportar tanto las debilidades como las fortalezas en los informes que se entreguen.

# DURACIÓN

El presente proyecto tendrá una duración de un (7) semanas, tiempo que empezará a transcurrir una vez se firme el acta de inicio entre las partes.

# INVERSIÓN

A continuación, se encuentra relacionada la inversión del proyecto y la forma de pago:

|  |  |
| --- | --- |
| **Valor total del proyecto** | Novecientos cincuenta mil pesos ($ 950.000) libre de descuentos. |

**Detallado del valor del proyecto**


* No incluye un año de servicio en nube para la implantación de la plataforma web y dominio. ”.com” o “.com.co”, siempre y cuando este no sea premium.
* Incluye capacitaciones remotas necesarias para el manejo de los módulos requeridos.

## **FORMA DE PAGO**

|  |  |
| --- | --- |
| Nro. Pagos | Detalle del pago |
| 1 | Por un valor equivalente al 50% del total del proyecto una vez legalizado el contrato y con la firma del acta de inicio. |
| 2 | Por un valor equivalente al 50% del total del proyecto, previa a la entrega final del mismo. |

La presente propuesta, tiene una duración de dos (2) semanas, a partir de la radicación de la propuesta.

Atentamente,



Ing. **Richard Felipe Porras Corzo**

Gerente

Desarrolladores Asociados S.A.S.

Teléfono. 3172625803